СТП 01–2024 БГУИР | Практическое занятие №1

ДОГОВОР № 01/2026-ПО

на разработку программного обеспечения
(мобильного приложения для сервиса доставки еды)

г. Минск                                                                                 «11» сентября 2026 г.

ООО «ЕдаЭкспресс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ИТ-Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке Программного средства (далее — ПС) — Мобильного приложения сервиса доставки еды (включающего пользовательские клиенты под ОС iOS и Android, панель администратора/ресторана и серверную часть), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2. Подробные технические, функциональные, метрологические требования и показатели качества ПС определяются в Приложении №1 (Техническое задание), составляющем неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.3. При проектировании и разработке ПО Исполнитель руководствуется требованиями стандартов жизненного цикла ПО (ISO/IEC 12207:2017) и моделями качества ПО (ISO/IEC 25010:2011).

2. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2) и включают следующие этапы жизненного цикла:

• Этап 1: Анализ требований, проектирование архитектуры и согласование ТЗ (ISO/IEC 12207).
       • Этап 2: Разработка UX/UI дизайна и прототипов интерфейсов приложения доставки.
	• Этап 3: Программирование серверной части (Backend), пользовательских модулей iOS/Android и клиентской панели.
	• Этап 4: Тестирование, оценка характеристик качества (ISO/IEC 25010), отладка и аудит безопасности (ГОСТ Р 56939-2016 / ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001).
	• Этап 5: Внедрение, публикация в магазинах приложений (App Store, Google Play), сдача-приемка ПС.

2.2. Общий срок выполнения работ по Договору составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента внесения авансового платежа.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) белорусских рублей.

3.2. Оплата осуществляется поэтапно в следующем порядке:
— Авансовый платёж в размере 30% от общей стоимости Договора выплачивается в течение 5 банковских дней с момента подписания Договора.
— Оставшаяся часть стоимости каждого этапа выплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

3.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением результатов (исходный код, отчеты о тестировании, техническая документация).

4.2. Приемка ПС на соответствие характеристикам качества (надёжность, производительность, безопасность по ISO/IEC 25010) проводится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения материалов.

4.3. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ. Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет в согласованный Сторонами срок.

4.4. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки.

5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

5.1. Все исключительные имущественные права на созданное ПО (включая исходный и объектный код, графические элементы, базы данных и документацию) переходят к Заказчику в полном объеме с момента подписания финального Акта сдачи-приемки и полной оплаты работ.

5.2. Личные неимущественные права сохраняются за авторами (разработчиками) в соответствии с законодательством.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора.

6.2. Исполнитель обязуется обеспечить защиту персональных данных пользователей сервиса доставки еды и соблюдение требований информационно-технологической безопасности (ГОСТ Р 56939-2016, СТБ 34.101.27–2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

7.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменном виде.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ЕдаЭкспресс» Адрес: г. Минск, ул. Сурганова, д. 15, оф. 402 УНП: 193456789 Р/с: BY12UNBS30120000000000000000 в ОАО «Приорбанк», BIK: UNBSBY2X Директор: ____________ / И.И. Иванов / М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ИТ-Девелопмент» Адрес: г. Минск, пр. Независимости, д. 65, оф. 101 УНП: 198765432 Р/с: BY98ALFA30120000000000000000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIK: ALFABY2X Директор: ____________ / П.П. Петров / М.П. |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ (по ПЗ №1)

В ходе выполнения практической работы №1 был изучен комплекс нормативно-технических документов и стандартов в сфере метрологии, стандартизации и сертификации ИТ-продуктов (включая ISO/IEC 25010, ISO/IEC 12207, ГОСТ Р 56939 и национальные стандарты СТБ). На основе полученных знаний был самостоятельно разработан и оформлен проект гражданско-правового договора на разработку программного обеспечения (мобильного приложения сервиса доставки еды), совмещающего элементы договора подряда и передачи исключительных прав. В договоре учтены юридические требования (письменная форма, распределение прав, ответственность), а также метрологические и инженерно-технические аспекты (контролируемые этапы жизненного цикла, показатели качества ПО, критерии приемки и требования информационной безопасности). Оформление документа выполнено в соответствии с требованиями стандарта СТП 01–2024 БГУИР.